Wunschhimmel — 2-Wochen LaunchSprint & 4-Wochen Monetarisierungsplan

Überblick

Überblick

Ziel: Wunschhimmel in 2 Wochen launchbereit, DSGVO-konform und monetarisierungsfähig machen.

Methode: Tägliche Fokus-Themen Mo–Fr, stichwortartig. Grober Rahmen — Details auf Abruf.

WOCHE 1 — Fundament & Features

Montag — Core-Features Audit

WOCHE 1 — Fundament & Features

Montag — Core-Features Audit

[ ] Alle bestehenden Features durchklicken, Bugs dokumentieren

[ ] Passwort-Reset testen (Mail-Versand via Resend)

[ ] Admin-Dashboard prüfen

[ ] Wunsch hinzufügen / Bild-Upload testen

[ ] Amazon Affiliate-Link Test (Tag korrekt?)

[ ] Mobile-Ansicht prüfen (iOS + Android)

# Dienstag — Feature-Gaps schließen

Ähnliche Apps haben folgendes — was fehlt noch bei Wunschhimmel:

Wunschlisten-Features:

- [ ] Mehrere Bilder pro Wunsch

- [ ] Wunsch als "erfüllt" markieren (nicht nur reserviert)

- [ ] Priorität visuell besser darstellen (Farbe/Icon)

- [ ] Wunschliste duplizieren

- [ ] Kategorien / Tags für Wünsche- [ ] Sortierung (Priorität, Datum, Preis)

Sharing-Features:

- [ ] Link-Sharing (Copy-to-clipboard Button)

- [ ] QR-Code für Wunschliste generieren

- [ ] WhatsApp / Social-Share Button

- [ ] Öffentliche Wunschliste ohne Login einsehbar  (bereits vorhanden)

# Mittwoch — UX-Verbesserungen + DSGVO Start

UX:

- [ ] Onboarding-Flow für neue Nutzer (1–2 Hinweis-Screens)

- [ ] Leerer Zustand (Empty State) — was zeigen wenn keine Listen da sind

- [ ] Ladeanimationen / Skeleton-Screens

- [ ] Fehlerseiten (404, 500) - [ ] Toast-Nachrichten konsistent

DSGVO-Basics:

- [ ] Datenschutzerklärung erstellen (iubenda.com oder eigene)

- [ ] Cookie-Banner einbauen (wenn Tracking genutzt wird)

- [ ] Impressum prüfen / ergänzen  (bereits vorhanden)

# Donnerstag — DSGVO & Rechtliches

[ ] Nutzungsbedingungen / AGB erstellen

[ ] Datenschutzerklärung live schalten

[ ] Einwilligung bei Registrierung (Checkbox AGBs)

[ ] Recht auf Datenlöschung: Account-löschen Funktion

[ ] E-Mail-Opt-in für Marketing klar trennen

[

] Verarbeitungsverzeichnis intern anlegen (als Betreiberin

)

[

] Hosting-Standort dokumentieren (Cloudflare EU-Region

)

[

] Resend Datenverarbeitungsvertrag (DPA) abschließen

[

] Verarbeitungsverzeichnis intern anlegen (als Betreiberin

)

[

] Hosting-Standort dokumentieren (Cloudflare EU-Region

)

[

] Resend Datenverarbeitungsvertrag (DPA) abschließen

Freitag — SEO & Performance

[

] Meta-Title + Description für alle Seiten

[

] OG-Image für Social Sharing

[

] Sitemap.xml generieren

[

] robots.txt erstellen

[

] Google Search Console einrichten

[

] Ladezeit messen (PageSpeed Insights

)

[

] Favicon korrekt

[

] Domain wunschhimmel.com mit www-Weiterleitung prüfen

WOCHE 2 — Launch-Vorbereitung & Marketing

Freitag — SEO & Performance

[

] Meta-Title + Description für alle Seiten

[

] OG-Image für Social Sharing

[

] Sitemap.xml generieren

[

] robots.txt erstellen

[

] Google Search Console einrichten

[

] Ladezeit messen (PageSpeed Insights

)

[

] Favicon korrekt

[

] Domain wunschhimmel.com mit www-Weiterleitung prüfen

WOCHE 2 — Launch-Vorbereitung & Marketing

# Montag — Nutzer-Features & Engagement

[

] E-Mail-Benachrichtigungen an Listeneigentümerin wenn Wunsch reserviert

[

] Erinnerungs-Mails (z.B. "Dein Geburtstag in 2 Wochen"

)

[

] Wunschliste kommentieren (öffentlich

)

[

] Reaktionen / Emojis auf Wünsche

[

] Profil-Seite öffentlich (Name, Bio, Avatar)

[

] E-Mail-Benachrichtigungen an Listeneigentümerin wenn Wunsch reserviert

[

] Erinnerungs-Mails (z.B. "Dein Geburtstag in 2 Wochen"

)

[

] Wunschliste kommentieren (öffentlich

)

[

] Reaktionen / Emojis auf Wünsche

[

] Profil-Seite öffentlich (Name, Bio, Avatar)

# Dienstag — Monetarisierung vorbereiten

[

] Amazon Affiliate korrekt eingerichtet

[

] Affiliate-Klicks tracken (Admin-Dashboard Erweiterung

)

[

] Premium-Features definieren (was wäre kostenpflichtig?

)

Ideen: Eigene Domain, mehr Bilder, Statistiken, kein Wunschhimmel-Branding

[

] Stripe-Integration vorbereiten (noch nicht bauen, nur planen

)

[

] "Upgrade"-Button schon einbauen (Waitlist / bald verfügbar

)

[

] Amazon Affiliate korrekt eingerichtet

[

] Affiliate-Klicks tracken (Admin-Dashboard Erweiterung

)

[

] Premium-Features definieren (was wäre kostenpflichtig?

)

Ideen: Eigene Domain, mehr Bilder, Statistiken, kein Wunschhimmel-Branding

[

] Stripe-Integration vorbereiten (noch nicht bauen, nur planen

)

[

] "Upgrade"-Button schon einbauen (Waitlist / bald verfügbar

)

# Mittwoch — Content & Landing Page

[

] Landing Page optimieren (Headline, Benefits, Screenshots

)

[

] Use-Cases ausarbeiten: Geburtstag, Weihnachten, Hochzeit, Baby

[

] Testimonials-Bereich (Platzhalter für echte Reviews

)

[

] FAQ-Sektion einbauen

[

] Blog-Bereich planen (SEO-Content für "Wunschliste erstellen" etc.

)

[

] Demo-Wunschliste als Beispiel verlinken

[

] Landing Page optimieren (Headline, Benefits, Screenshots

)

[

] Use-Cases ausarbeiten: Geburtstag, Weihnachten, Hochzeit, Baby

[

] Testimonials-Bereich (Platzhalter für echte Reviews

)

[

] FAQ-Sektion einbauen

[

] Blog-Bereich planen (SEO-Content für "Wunschliste erstellen" etc.

)

[

] Demo-Wunschliste als Beispiel verlinken

# Donnerstag — Analytics & Monitoring

[

] Google Analytics 4 einbauen (DSGVO-konform, mit Consent

)

[

] Oder: Plausible Analytics (datenschutzfreundlich, kein Cookie-Banner nötig

)

[

] Admin-Dashboard um Klick-Tracking erweitern

[

] Fehler-Monitoring (Sentry oder ähnlich

)

[

] Uptime-Monitoring (UptimeRobot, kostenlos

)

[

] Affiliate-Klicks zählen und im Admin anzeigen

[

] Google Analytics 4 einbauen (DSGVO-konform, mit Consent

)

[

] Oder: Plausible Analytics (datenschutzfreundlich, kein Cookie-Banner nötig

)

[

] Admin-Dashboard um Klick-Tracking erweitern

[

] Fehler-Monitoring (Sentry oder ähnlich

)

[

] Uptime-Monitoring (UptimeRobot, kostenlos

)

[

] Affiliate-Klicks zählen und im Admin anzeigen

# Freitag — Soft Launch

[

] Finaler Durchlauf aller Features

[

] Beta-Nutzer einladen (5–10 Personen aus dem Umfeld

)

[

] Feedback-Widget einbauen

[

] Social Media Profile anlegen (Instagram, Pinterest passen gut

)

[

] Ersten Post / Ankündigung vorbereiten

[

] Produkt-Hunt Eintrag vorbereiten (für späteren Launch

)

[

] Finaler Durchlauf aller Features

[

] Beta-Nutzer einladen (5–10 Personen aus dem Umfeld

)

[

] Feedback-Widget einbauen

[

] Social Media Profile anlegen (Instagram, Pinterest passen gut

)

[

] Ersten Post / Ankündigung vorbereiten

[

] Produkt-Hunt Eintrag vorbereiten (für späteren Launch

)

# Feature-Übersicht: Was ähnliche Apps haben

| Feature | Wunschhimmel | Prio |
| --- | --- | --- |
| Wunschliste erstellen |  | — |
| Wünsche reservieren |  | — |
| E-Mail teilen |  | — |
| Öffentlicher Link |  | — |
| Produktlink scrapen |  | — |
| Amazon Affiliate |  | — |
| Passwort-Reset |  | — |
| Admin Dashboard |  | — |
| Bild-Upload |  | — |
| QR-Code |  | Hoch |
| WhatsApp-Share |  | Hoch |
| Account löschen |  | DSGVO! |
| AGBs / Datenschutz | ⚠ | DSGVO! |
| Cookie-Banner |  | DSGVO! |
| Kategorien/Tags |  | Mittel |
| Wunsch "erfüllt" |  | Mittel |
| Sortierung |  | Mittel |
| Onboarding |  | Mittel |
| Analytics |  | Hoch |
| Stripe / Premium |  | Mittel |
| Erinnerungs-Mails |  | Mittel |
| Blog / SEO-Content |  | Niedrig |

4-

Wochen Monetarisierungsplan

Woche 1 — Grundlagen legen

4-

Wochen Monetarisierungsplan

Woche 1 — Grundlagen legen

Amazon Affiliate korrekt verifizieren (Konto aktiv, Zahlungsdaten hinterlegt)

Erste echte Nutzer einladen → erste Produktlinks → erste Klicks

Affiliate-Dashboard bei Amazon prüfen (Klicks, Conversions)

Ziel: Tracking funktioniert, erste Klicks messbar

## Woche 2 — Reichweite aufbauen

Wunschhimmel in 2–3 Facebook-Gruppen teilen (Geburtstag, Hochzeit, Familie)

Pinterest-Pins mit Wunschlisten-Vorlagen

Micro-Influencer (Mama-Blogs, Lifestyle) ansprechen für Kooperation

Ziel: 20–50 registrierte Nutzer, erste Affiliate-Einnahmen (5–20€)

## Woche 3 — Skalieren

Erste bezahlte Werbung testen (Meta Ads, kleines Budget 5€/Tag)

SEO-Content: Artikel "Wunschliste zur Hochzeit erstellen"

Premium-Waitlist öffnen (E-Mails sammeln)

Kooperation mit einem Geschenke-Blog

Ziel: 100–200 Nutzer, 20–50€ Affiliate, erste Waitlist-Einträge

## Woche 4 — Konvertieren

Premium-Feature ankündigen (z.B. 2,99€/Monat)

Erste zahlende Nutzer via Stripe (sobald integriert)

Affiliate-Performance auswerten → welche Produktkategorien konvertieren?

Partnerschaft mit einem Amazon-lastigen Creator

Ziel:

50–100€ Affiliate + erste Premium-Einnahmen

Affiliate-Performance auswerten → welche Produktkategorien konvertieren?

Partnerschaft mit einem Amazon-lastigen Creator

Ziel:

50–100€ Affiliate + erste Premium-Einnahmen

## Umsatz-Monitoring — Tools

| Was | Tool | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Affiliate-Klicks & Conversions | Amazon Partner-Dashboard | kostenlos |
| Website-Traffic | Plausible Analytics | 9€/Monat (oder Runable integriert) |
| Fehler & Uptime | UptimeRobot | kostenlos |
| Zahlungen (später) | Stripe Dashboard | % pro Transaktion |
| Eigenes Admin-Dashboard | Wunschhimmel /admin | bereits vorhanden |

Erstellt: April 2026 — Grobe Version, Details auf Abruf ausarbeitbar